WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TRZEMESZNO

W LATACH 2008 – 2013

WSTĘP

Obowiązująca od 10 lipca 2001 roku ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego /Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm./ nałożyła na Radę Miejską obowiązek uchwalenia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Przedmiotowa ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne, zamienne, a również zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, korzystając z mieszkaniowego zasobu gminy. Zasób stanowią lokale własne gminy lub komunalnych osób prawnych .

Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 cyt. wyżej ustawy Rada Miejska uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który obejmuje okres od 2008 r. do grudnia 2013 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem zawiera:

- prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
w poszczególnych latach,

- potrzeby remontowe i modernizacyjne,

- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

- zasady sprzedaży lokali,

- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego zasobu gminy,

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,

- wydatki na bieżącą eksploatację, remonty, modernizację lokali stanowiących zasób gminy w kolejnych latach oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,

- działania mające na celu poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział I

Prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

Ogółem zasób mieszkaniowy miasta i gminy Trzemeszno na dzień 1 sierpnia 2008 roku stanowi 287 lokali mieszkalnych usytuowanych w 57 budynkach.

Szczegółowo wielkość zasobu mieszkaniowego gminy z wyodrębnieniem zarządców nieruchomości oraz stanu technicznego mieszkań przedstawiają poniższe tabele. 
W zestawieniach uwzględniono także lokale sprzedane w ilości 85, które są zarządzane 
w ramach wspólnot mieszkaniowych.

- Lokale mieszkalne i socjalne w zarządzie Administracji Domów Mieszkalnych na terenie miasta

| L.p. | Wyszczególnienie budynków | Charakterystyka budynku |  |  |  | Liczba mieszkań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok budowy | Ilość kondygnacji |  | Stan techniczny | ogółem | w tym; komu-nalnych |
| 1 | ul. Św. Jana 2 | 1895 | 2 |  | dobry | 8 | 7 |
| 2 | ul. Św. Jana 11 | 1974 | 3 |  | dobry | 11 | 11 |
| 3 | ul. Św. Jana 17 | 1879 | 3 |  | dobry | 12 | 6 |
| 4 | Pl. Św. Wojciecha 17 | 1859 | 2 |  | dobry | 6 | 4 |
| 5 | Pl. Św. Wojciecha 20 | 1890 | 2 |  | dobry | 8 | 4 |
| 6 | Pl. Św. Wojciecha 23 | 1993 | 3 |  | dobry | 9 | 7 |
| 7 | Pl. Kilińskiego 1 | 1880 | 3 |  | dobry | 11 | 8 |
| 8 | Pl. Kilińskiego 18 | 1884 | 3 |  | dobry | 7 | 3 |
| 9 | ul. Kościuszki 6 | 1899 | 2 |  | dobry | 4 | 4 |
| 10 | ul. Kościuszki 22 | 1890 | 2 |  | dobry | 10 | 10 |
| 11 | ul. Kościuszki 25 | 1859 | 2 |  | dobry | 6 | 4 |
| 12 | ul. Kościuszki 34 | 1880 | 1 |  | dobry | 2 | 2 |
| 13 | ul. Kościuszki 46 | 1904 | 2 |  | dobry | 8 | 3 |
| 14 | ul. Kościuszki 48 | 1920 | 1 |  | dobry | 2 | 2 |
| 15 | Al. Szymańskiego 2 | 1900 | 3 |  | dobry | 13 | 13 |
| 16 | Al. Szymańskiego 3 | XVIIIw. | 2 |  | do rem. kap. | 6 | 6 |
| 17 | ul. Mickiewicza 14 | 1908 | 3 |  | dobry | 7 | 7 |
| 18 | ul. Mickiewicza 22 | 1908 | 2 |  | dobry | 4 | 1 |
| 19 | ul. 1 Maja 15 | 1850 | 2 |  | dobry | 6 | 6 |
| 20 | ul. 1 Maja 19 | 1880 | 2 |  | dobry | 3 | 3 |
| 21 | ul. Wyszyńskiego 29 | 1963 | 3 |  | dobry | 9 | 1 |
| 22 | ul. Tumska 2 | 1889 | 2 |  | dobry | 4 | 4 |
| 23 | ul. 22 Stycznia 6 | 1889 | 2 |  | dobry | 4 | 2 |
| 24 | ul. Orchowska 19 | 1968 | 1 |  | zły | 6 | 6 |
| 25 | ul. Kopernika 4 | 1900 | 2 |  | dobry | 2 | 2 |
| 26 | ul. Żeromskiego 5 | 1956 | 1 |  | zły | 1 | 1 |
| 27 | ul. Konopnickiej 8 | 1963 | 3 |  | dobry | 23 | 9 |
| 28 | ul. Piastowska 10 | 1992 | 5 |  | dobry | 45 | 24 |
| 29 | Mieszka I | 2007 | 3 |  | dobry | 24 | 24 * |
| 30 | Sportowa 19 |  | 1 |  | dobry | 1 | 1 |
| Budynki do których prowadzone jest postępowanie dotyczące uregulowania własności |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pl. Św. Wojciecha 14 | 1905 |  | 2 | dobry | 8 | 8 |
| 32 | ul. 1 Maja 3 | 1840 |  | 3 | dobry | 18 | 18 |
| 33 | ul. Św. Ducha 2 | 1900 |  | 2 | dobry | 4 | 4 |
| 34 | ul. Orchowska 2 | 1910 |  | 2 | dobry | 4 | 4 |
| Gmina jako kurator budynku podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gnieźnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ul. Kościuszki 40 | 1830 |  | 2 | do rozbiórki lub rem. kap. | 8 | 8 |
|  | R A Z E M |  |  |  |  | 304 | 227 |

* Poz. 29 – budynek przy ul. Mieszka I nr 4 posiada 24 lokale, w tym 11 lokali socjalnych

### Lokale mieszkalne w zarządzie ADM na terenie gminy

| L.p. | Wyszczególnienie budynków | Charakterystyka budynku |  |  | Liczba mieszkań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok budowy | Ilość kondygnacji | Stan techniczny | Ogółem | w tym; komu-nalnych |
| 1 | Bystrzyca 2 |  | 2 | średni | 6 | 2 |
| 2 | Duszno 7 |  | 2 | średni | 2 | 2 |
| 3 | Kruchowo 80 |  | 1 | średni | 1 | 1 |
| 4 | Kruchowo 6 |  | 1 | średni | 2 | 2 |
| 5 | Ławki 2 |  | 1 | średni | 1 | 1 |
| 6 | Ławki 19 |  | 2 | dobry | 2 | 2 |
| 7 | Niewolno 26 |  | 2 | średni | 4 | 4 |
| 8 | Ostrowite 21 |  | 2 | średni | 3 | 3 |
| 9 | Smolary 18 |  | 1 | średni | 1 | 1 |
| 10 | Wydartowo 16 |  | 2 | średni | 5 | 5 |
| 11 | Wydartowo 48 |  | 2 | dobry | 1 | 1 |
| 12 | Wydartowo 85 |  | 1 | średni | 2 | 2 |
| 13 | Wymysłowo 31 |  | 1 | średni | 1 | 1 |
| 14 | Zieleń 28 |  | 1 | zły | 10 | 10 |
| 15 | Kruchowo 68 |  | 2 | zły | 7 | 7 |
|  | R A Z E M |  |  |  | 48 | 44 |

Administracja Domów Mieszkalnych w Trzemesznie istnieje od 1 kwietnia 2008 roku, powstała ona jako zakład budżetowy powołany uchwałą Nr XXVI/126/2008 rady  Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 marca 2008 r. Przedmiotem działalności ADM jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale 
o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym polega na wykonywaniu funkcji właścicielskich, a w szczególności:

- prowadzenie ewidencji budynków, budowli, lokali oraz związanej z nim infrastruktury,

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków,  lokali oraz związanej z nim infrastruktury, a także nieruchomości na których znajdują się obiekty,

- planowanie i nadzór nad realizacją remontów,

- reprezentowania gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych,

- wynajmowanie lokali oraz zawieranie innych umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz lokali   o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy Trzemeszno,

- organizacja pracy własnej ekipy remontowo – budowlanej.

Od daty powołania do 30 czerwca 2008 roku ADM zarządzało 34 budynkami mieszkalnymi przejętymi od Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie.

W skład tej substancji mieszkaniowej wchodziło :

- 11 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 280,87 m²,

- 77 lokali wykupionych o łącznej powierzchni 3.514,10 m²,

- 216 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 8.899,30 m².

W 13 budynkach zawiązane są wspólnoty mieszkaniowe.

Od 1 lipca 2008 roku ADM przejęło budynki mieszkalne na terenie gminy dotychczas zarządzane przez  Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie; to jest 15 budynków o łącznej powierzchni 1.753,49 m², w których znajduje się 48 mieszkań , w tym 4 lokale wykupione.

Z dniem 1 września 2008 roku zostaną przekazane ADM w zarząd  budynki i lokale będące

obecnie w zarządzie Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie.

### Lokale mieszkalne w zarządzie Zespołu Obsługi Szkół

### na terenie miasta i gminy

| L.p. | Wyszczególnienie budynków | Charakterystyka budynku |  |  | Liczba mieszkań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok budowy | Ilość kondygnacji | Stan techniczny | ogółem | w tym; komu-nalnych |
| 1 | ul. Chrobrego 8 | 1976 | 2 | dobry | 1 | 1 |
| 2 | ul. Śniadeckich 18 | 1964 | 3 | dostateczny | 3 | 3 |
| 3 | ul.1 Maja 11 | 1904 | 3 | dobry | 1 | 1 |
| 4 | Szydłowo 1 | 1963 | 2 | dostateczny | 4 | 1 |
| 5 | Szydłowo 4 | 1912 | 1 | dostateczny | 1 | 1 |
| 6 | Kruchowo 1 | 1988 | 2 | dobry | 8 | 8 |
| 7 | Zieleń 72 | 1966 | 1 | dostateczny | 2 | 1 |
|  | R A Z E M |  |  |  | 20 | 16 |

Z powyższej analizy wynika, że stan techniczny większości budynków jest nie zadawalający. Tylko nieliczne budynki w mieście legitymują się dobrym stanem technicznym (16-30% zużycia),  natomiast większość budynków cechuje średni i zły stan techniczny (zużycie do 50% i powyżej 50% przy złym stanie technicznym).

Powyższe doskonale ilustruje kondycję mieszkaniowego zasobu gminy, która jest w istocie wypadkową przede wszystkim wieku budynków oraz stosunkowo niskich nakładów na remonty.

W oparciu o istniejące zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych, przewiduje się zmniejszenie zasobu mieszkaniowego, ze względu na wykup mieszkań przez ich  najemców. Obecnie zauważa się dość duże zainteresowanie wykupem mieszkań tak na terenie miejskim jak i wiejskim. Spowodowane jest to wzrostem cen lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych na rynku krajowym. Stworzenie jeszcze bardziej preferencyjnych warunków sprzedaży mieszkań komunalnych mogłoby przyczynić się do pewnego ożywienia w tym względzie.

Rozdział II

Potrzeby remontowe i modernizacyjne.

Mieszkania w komunalnym zasobie gminy cechuje wysokie zużycie techniczne, stąd wymagają one remontów i modernizacji. Koordynuując politykę remontową Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Administracja Domów Mieszkalnych zamierza dokonywać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy. Remontowi będą poddawane elewacje budynków, kominy 
i dachy. Mamy także na uwadze ocieplenia budynków. Modernizacji należałoby poddać niektóre przyłącza energetyczne zasilające budynki mieszkalne.

Powyższe potrzeby nie uwzględniają nakładów na konserwację dachów, remont rynien, remont klatek schodowych, a także niezbędnych prac wewnątrz lokali mieszkalnych, 
a w szczególności przestawienie piecy kaflowych, gdyż prace te wykonywane są w ramach bieżącej działalności eksploatacyjnej.

Szczegółowe potrzeby remontowe i modernizacyjne planowane  do wykonania na najbliższe pięć lat tj. 2008-2013  przedstawiają poniższe tabelki:

- Budynki zarządzane przez ADM na terenie miasta:

| L.p. | Wyszczególnienie budynków | Potrzeby remontowo -modernizacyjne | Planowany termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Św. Jana 2 | Wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego na nowa papę, odnowienie elewacji od ulicy | 2 okna 2008 r. |
| 2 | ul. Św. Jana 11 | Wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego na nową papę, rynny, modernizacja CO | 3 okna 2008 r. |
| 3 | ul. Św. Jana 17 | Wymiana okien, wymiana pokrycia papowego dachu | 2009-2013 |
| 4 | Pl. Św. Wojciecha 17 | Wymiana okien | 2009-2013 |
| 5 | Pl. Św. Wojciecha 20 | Wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę lub papę | 1 okno 2008 r. |
| 6 | Pl. Św. Wojciecha 23 | Odnowienie elewacji, wymiana papy na dachu | 2009-2013 |
| 7 | Pl. Kilińskiego 1 | Wymiana okien, remont dachu – nowa papa | 2009-2013 |
| 8 | Pl. Kilińskiego 18 | Wymiana okien | 2009-2013 |
| 9 | ul. Kościuszki 6 | Remont dachu – nowa papa, wymiana okien | 3 okna 2008 r. |
| 10 | ul. Kościuszki 22 | Wymiana okien i wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę | 2 okna 2008 r. |
| 11 | ul. Kościuszki 25 | Wymiana okien i wymiana części dachu papowego | 2 okna 2008 r. |
| 12 | ul. Kościuszki 34 | Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę | 2 okna 2008 r. |
| 13 | ul. Kościuszki 46 | Wymiana okien i wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę | 1 okno 2008 r. |
| 14 | ul. Kościuszki 48 | Wymiana okien i wymiana pokrycia dachu z eternitu na blacho dachówkę | 2 okna 2008 r. |
| 15 | Al. Szymańskiego 2 | Wymiana okien, remont dachu – wymiana pokrycia dachowego. | 6 okien 2008 r. |
| 16 | Al. Szymańskiego 3 | Remont kapitalny stropów, konstrukcji dachu i jego pokrycia, wymiana okien. | 3 okna 2008 r. |
| 17 | ul. Mickiewicza 14 | Remont dachu – wymiana, papy wymiana okien | 1okno 2008 r. |
| 18 | ul. Mickiewicza 22 | Remont dachu – wymiana papy | 2008 r. |
| 19 | ul. 1 Maja 15 | Wymiana okien, wymiana papy na dachu | 2009-2013 |
| 20 | ul. 1 Maja 19 | Remont dachu-wymiana dachówki na nową, wymiana okien, | 2009-2013 |
| 21 | ul. Wyszyńskiego 29 | Przełożenie dachówki | 2009 r. |
| 22 | ul. Tumska 2 | Wymiana okien | 4 okna 2008 r. |
| 23 | ul. 22 Stycznia 6 | Wymiana papy na dachu na nową | 2009-2013 |
| 24 | ul. Orchowska 19 | Odnowienie elewacji, wymiana okien, remont dachu – nowa papa i rynny | 2009-2013 |
| 25 | ul. Kopernika 4 | Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blacho dachówkę | 2009-2013 |
| 26 | ul. Żeromskiego 5 | Wymiana dachówki, wymiana okien | 2009-2013 |
| 27 | ul. Konopnickiej 8 | Remont dachu, przełożenie dachówki, modernizacja CO | 6 okien 2008 r. dach 2009 r. |
| 28 | ul. Piastowska 10 | Wymiana pokrycia dachowego na nowa papę, wymiana okien | 10 okien 2008 r. dach 2009 r. |
| 29 | ul. Mieszka I | - | 2009-2013 |
| 30 | ul. Sportowa 19 | Naprawa dachu | 2009-2013 |
| 31 | Pl. Św. Wojciecha 14 | Wymiana okien, remont dachu- wymiana papy | 1 okno 2008 r. |
| 32 | ul. 1 Maja 3 | Remont dachu - wymiana papy, wymiana okien | 9 okien 2008 r. |
| 33 | ul. Św. Ducha 2 | Wymiana okien | 2009-2013 |
| 34 | ul. Orchowska 2 | Wymiana okien | 2009-2013 |
| 35 | ul. Kościuszki 40 | Remont kapitalny całego budynku | 2009-2013 |

- Budynki zarządzane przez ADM na terenie gminy

| L.p. | Wyszczególnienie budynków | Potrzeby remontowo -modernizacyjne | Planowany termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bystrzyca 2 | Naprawa dachu, wymiana stolarki budowlanej, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 2 | Duszno | Wymiana stolarki budowlanej, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 3 | Kruchowo | Wymiana stolarki budowlanej, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 4 | Kruchowo 6 | Naprawa dachu, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 5 | Ławki 2 | Wymiana stolarki budowlanej, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 6 | Ławki 19 | Wymiana stolarki budowlanej | 2 okna 2008 r. |
| 7 | Niewolno 26 | Odnowienie elewacji, naprawa kominów | 2009-2013 |
| 8 | Ostrowite 21 | Wymiana stolarki budowlanej, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 9 | Smolary 18 | Wymiana stolarki budowlanej | 2009-2013 |
| 10 | Wydartowo 48 | Naprawa dachu, wymiana okien | 2009-2013 |
| 11 | Wydartowo 85 | Wymiana stolarki budowlanej, odnowienie elewacji | 2009-2013 |
| 12 | Wydartowo 16 | Remont schodów, naprawa dachu, wymiana stolarki budowlanej, naprawa kominów | 2009-2013 |
| 13 | Wymysłowo 31 | Wymiana stolarki budowlanej | 2009-2013 |
| 14 | Zieleń 28 | Naprawa dachu, wymiana stolarki budowlanej, naprawa kominów | 2009-2013 |
| 15 | Kruchowo 68 | Naprawa dachu, odnowienie elewacji, wymiana stolarki budowlanej, naprawa kominów | 2009-2013 |

W szczegółowych potrzebach remontowych i modernizacyjnych nie jest bliżej znany termin ich realizacji. Jest to uwarunkowane przede wszystkim brakiem środków finansowych. Remonty będą przeprowadzone w pierwszej kolejności w tych budynkach, gdzie będzie występowało zagrożenie pogorszeniem stanu technicznego budynku lub bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Dachy budynków, które znajdują się w zarządzie ADM przeważnie są pokryte płytami azbestowo-cementowymi, które muszą być wymienione zgodnie z ustawą azbestową do 2032 roku. Dachy pokryte tymi płytami, które ulegną wcześniejszemu uszkodzeniu będą musiały być wymienione na inne pokrycie niż płyty A-C, ponieważ nie otrzymamy zgody na ich naprawę.

Tak samo nie można przewidzieć wymiany pokryć dachowych z papy, ponieważ na dzień dzisiejszy są w stanie dobrym. Wymiana ta może być spowodowana warunkami atmosferycznymi, gdzie nastąpi uszkodzenie pokrycia. Przewiduje się wymianę pokryć 
dachów z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, która wymaga mniejszych nakładów na konserwację .

Nie można zaplanować sukcesywnej wymiany stolarki budowlanej t.j. drzwi i okien w całych budynkach, gdyż nie wszystkie elementy stolarki w danym budynku nadają się jednocześnie do wymiany – są różne stopnie ich zużycia.

Remonty budynków mogą być także uwarunkowane okresową kontrolą stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego.

### 3. Budynki zarządzane przez Zespół Obsługi Szkół na terenie miasta i gminy

| L.p. | Wyszczególnienie budynków | Potrzeby remontowo -modernizacyjne | Planowany termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Chrobrego 8 | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | 2009-2013 |
| 2 | ul. Śniadeckich 18 | Wymiana okien, naprawa dachu i elewacja budynku, wymiana instalacji CO | 2009-2013 |
| 3 | ul.1 Maja 11 | Przełożenie dachu, częściowa wymiana okien | 2009-2013 |
| 4 | Szydłowo 1 | Wymiana pokrycia dachowego na nowa papę | 2009-2013 |
| 5 | Szydłowo 4 | Wymiana eternitowego pokrycia dachu, wymiana drzwi wejściowych | 2009-2013 |
| 6 | Kruchowo 1 | Smołowanie dachu, wymiana części rynien, wymiana okien | 2009-2013 |
| 7 | Zieleń 72 | Wymiana pokrycia dachu, częściowa naprawa tynków | 2009-2013 |

Rozdział III

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

Czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzemeszno ustala się na podstawie stawki czynszowych za 1 m² powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników obniżających ich wartość użytkową.

Czynniki obniżające stawkę bazową:

- brak w lokalu centralnego ogrzewania,

- brak w lokalu CO i łazienki,

- brak w lokalu CO, łazienki i WC,

- brak w lokalu CO, łazienki, WC i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Każdy z tych czynników powoduje obniżenie stawki bazowej o 15 %.

Lokal wyposażony we wszystkie instalacje tj. elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz posiadający łazienkę i WC to lokal o stawce bazowej 100 %. Stawka ta w 2008 roku wynosi 2,15 zł za1 m².

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały, uważa się  powierzchnie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, to jest pokoju, kuchni, przedpokojów, spiżarni, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym  potrzebom najemcy. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, logi, antresol, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Przez centralne ogrzewanie rozumie się energię cieplną dostarczaną z kotłowni lokalnych.

Przez łazienkę rozumie się wydzielone w lokalu pomieszczenie wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub brodzika.

Przez WC rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego miejsca instalację wodociągowo-kanalizacyjną  umożliwiająca podłączenie muszli klozetowej i spłuczki.

Ustala się stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu socjalnego w wysokości 30% stawki bazowej.

Ustala się, że czynsz najmu może być podwyższany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno.

Rozdział IV

Zasady sprzedaży lokali

- Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowiących własność gminy Trzemeszno o, położonych na terenie miejskim i wiejskim określa uchwała nr XXXII/207/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5 listopada 2004 roku.

- Zasady stosowania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości gminy Trzemeszno określa uchwała nr XLI/258/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 16 czerwca 2005 roku.

Do 2008 roku sprzedano ogółem 138 lokali  mieszkalnych: 101 na terenie miasta i 37 na terenie gminy. Sprzedano  nie tylko pojedyncze lokale w budynku lecz także wszystkie lokale w budynkach wielorodzinnych.

W najbliższych latach planuje się dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych. W pierwszej kolejności proponować należy sprzedaż lokali najemcom w budynkach, do których do 100 % sprzedaży pozostają 1 lub 2 mieszkania:

1. miasto Trzemeszno:

- ul. Mickiewicza nr 22  wykupiono 3 mieszkania, do sprzedaży pozostało 1 mieszkanie,

- ul. Wyszyńskiego  nr 29  wykupiono 8 mieszkań, do sprzedaży pozostało 1 mieszkanie,

- ul. 22 stycznia 6 wykupiono 2 mieszkania, do sprzedaży pozostały 2 mieszkania.

2. Gmina:

- Bystrzyca nr 2 wykupiono 4 mieszkania, do sprzedaży pozostały 2 mieszkania,

- Szydłowo nr 1 wykupiono 3 lokale, do sprzedaży pozostało 1 mieszkanie.

Obecnie na terenie miasta i gminy Trzemeszno przygotowywane są do sprzedaży na rzecz najemców następujące mieszkania w budynkach:

1. miasto:

- ul. Św. Jana 11- 4 lokale mieszkalne,

- ul. Konopnickiej 8 - 1 mieszkanie,

2. gmina:

- Szydłowo 1  -   1 mieszkanie

- Kruchowo nr 6 – 2 mieszkania,

być może jeszcze w tym  roku nastąpi sfinalizowanie umów przeniesienia własności, a jeżeli nie w tym to w 2009 roku.

Docelowo zamierza się oferować do sprzedaży prawie wszystkie mieszkania komunalne, za wyjątkiem kilku lokali w starej substancji, które odpowiadają i mogą mieć w przyszłości status lokali socjalnych.

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego zasobu gminy

- Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza Administracja Domów Mieszkalnych w Trzemesznie oraz do chwili przekazania mieszkań i budynków poszkolnych Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie. Zadaniem tych jednostek jest administrowanie i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w sposób zapewniający racjonalne gospodarowanie zasobem i utrzymanie stanu technicznego na odpowiednim poziomie.

- Zarządca, którym powierzono gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, powinien współdziałać z najemcami w szczególności w zakresie;

- zagospodarowania terenów wokół budynków,

- wykonywania różnych prac z udziałem najemców.

3. Zarządca podejmować będzie w okresie objętym programem działania zmierzające do

wdrażania nowoczesnych metod administrowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz

racjonalizacji wydatków przeznaczonych przez gminę Trzemeszno na ten cel.

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

- wpływy z najmu oraz dzierżawy lokali,

- wpływy z dzierżawy nieruchomości, na których znajdują się lokale,

- pozostałe wpływy związane z gospodarowaniem zasobu lokalowego gminy,

- dotacje z budżetu gminy Trzemeszno.

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz w miarę potrzeb ze środków własnych gminy. Należy dążyć do tego aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się samodzielnie.

Roczny planowany przychód z tytułu czynszu najmu w ADM wynosi:

- lokale mieszkalne z terenu miasta i gminy – 182.694 zł,

- lokale użytkowe – 79.998 zł,

- lokale socjalne – 2.196 zł,

- fundusz remontowy i opłata eksploatacyjna wspólnot – 67.476 zł

Roczny planowany przychód z tytułu czynszu najmu w ZOS wynosi 23.660 zł:

Rozdział VII

Wydatki na bieżącą eksploatację, remonty, modernizację lokali stanowiących zasób gminy w kolejnych latach oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

Środki finansowe pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne co roku powinny być, 
w miarę potrzeb przeznaczane na bieżące utrzymanie, remonty i  modernizację lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

Rozdział VIII

Działania mające na celu poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Oceniając mieszkaniowy zasób gminy Trzemeszno należy uznać go za stosunkowo niewielki. Stan techniczny budynków i mieszkań jest w przeważającej części średni i zły, 
a  zatem wymaga sporych nakładów na remonty.

Do poprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy należy podjąć następujące działania;

- w dalszym ciągu kontynuować zamiany mieszkań, które dostosowują strukturę mieszkań do możliwości najemców, a także stworzą możliwość poprawy warunków mieszkaniowych,

- prowadzić sprzedaż mieszkań komunalnych w zastosowaniem możliwie najdalej idących preferencji,

- czynić starania w celu poprawy ściągalności należności czynszowych od osób zalegających z opłatami,

- podjąć działania w celu budowy tanich mieszkań, bowiem tylko one istotnie wpłyną na rozwiązanie istniejących problemów mieszkaniowych w gminie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006 roku gmina Trzemeszno posiada tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, tereny te są uzbrojone.

Nadmienia się, że oddany do użytku w  2007 roku  24 rodzinny budynek przy ul. Mieszka I nr 4 sfinansowany został ze środków kredytowych.

W związku z powyższym realizacja budowy kolejnego budynku wielorodzinnego  uwarunkowana jest zabezpieczeniem na ten cel środków finansowych w budżecie gminy Trzemeszno i czynienie starań o pozyskanie środków unijnych.

Informuje się także, że Minister Infrastruktury skierował do konsultacji projekt zmiany ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Projekt ma umożliwić między innymi  pozyskanie przez gminy (przy pomocy budżetu państwa) mieszkań komunalnych nie będących socjalnymi, a także zwiększenie maksymalnego poziomu wsparcia. Możliwy byłby także zakup i refinansowanie kosztów zakupu lokali i całych budynków mieszkalnych.