Najistotniejsze Postanowienia Umowy

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny 
z kosztorysem ofertowym i ofertą wykonania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załącznikiem nr 2 tj. Szczegółową Specyfikację techniczną.

- Podany zakres ilościowy robót jest orientacyjny. Zamawiający zastrzega, że może on ulec zmniejszeniu. W takim przypadku płatność będzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie dla poszczególnych technologii wykonawstwa robót. w oparciu o sporządzony obmiar powykonawczy. Zasada ta obowiązuje również w przypadku zwiększenia ilościowego robót. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek dodatkowe rekompensaty finansowe.

- Realizacja sukcesywna w zależności od potrzeb na podstawie zgłoszeń Zamawiającego.

Uruchomienie prac – w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

4. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą:

  - dla zakresu: Remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie miasta Trzemeszna  wynosi: netto ______ zł.

(słownie złotych:…………………………...…………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………….………...) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, powiększona o podatek VAT ______ %, co w wyniku daje cenę brutto ________ zł. (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………..….).

Wartość dla tego zakresu  zamówienia wg orientacyjnej ilości zamówienia  wynosi  :

………………………………….brutto.

- dla zakresu: Remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznych grysami twardymi 
i emulsją asfaltową na terenach wiejskich gminy Trzemeszno wynosi: netto ______ zł.

(słownie złotych:……………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………...) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, powiększona o podatek VAT ______ %, co w wyniku daje cenę brutto ________ zł. (słownie   złotych…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………..…….).

Wartość dla tego zakresu zamówienia wg orientacyjnej ilości zamówienia wynosi  :

………………………………….brutto.

Łącznie należność dla obu zakresów z podatkiem VAT wynosi ………………………… zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….)

- Termin płatności – w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Przedstawione w ofercie ceny za wykonane prace w okresie obowiązywania umowy nie będą podlegały żadnej waloryzacji (ceny stałe).

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne 
w następujących przypadkach:

a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 pzp.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad lub usterek.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia.

9.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego   
        wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikowe polegające na przygotowaniu powierzchni przed bezpośrednim ułożeniem masy mineralno – asfaltowej w celu dokonania odbioru częściowego Zaniechanie takiej czynności Zamawiający nie dokona odbioru końcowego wykonanego zakresu robót, co skutkować będzie brakiem płatności.

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu zakończenie robót na piśmie. Dokonanie tego zgłoszenia przez wykonawcę stanowi podstawę do pisemnego żądania od zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.

- Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Sporządzenie protokołu odbioru ze szczegółowym obmiarem wykonanych prac potwierdzającym prawidłowość wykonania będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady lub usterki nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

-  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

-  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

- Wykonawca nie rozpoczął robót na podstawie danego zgłoszenia określonych robót. Zgodnie z zawartymi zapisami w Części II ust. III pkt 1 SIWZ.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwani 
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

18. Strony ustalają, wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi, a także dokumentacją techniczną.

- W wypadku wypowiedzenia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a  najpóźniej w terminie 3 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót,

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny   właściwy ze względu na siedzibę dla zamawiającego.

Akceptujemy powyższe postanowienia:

Miejscowość:....................................

Data: ................................................

Pieczęć i podpisy osób reprezentujących

Wykonawcę: