Najistotniejsze Postanowienia Umowy

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny 
    z kosztorysem ofertowym i ofertą wykonania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, specyfikację

istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 2 - wykaz dróg oraz Szczegółową Specyfikację techniczną.

2.  Podany zakres ilościowy robót jest orientacyjny. Zamawiający zastrzega, że może on ulec zmniejszeniu. W

takim przypadku płatność będzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie dla

poszczególnych technologii wykonawstwa robót. w oparciu o sporządzony obmiar powykonawczy. Zasada ta

obowiązuje również w przypadku zwiększenia ilościowego robót. W takich przypadkach Wykonawcy nie

przysługują jakiekolwiek dodatkowe rekompensaty finansowe.

3.   Realizacja sukcesywna w zależności od potrzeb na podstawie zgłoszeń Zamawiającego.

Uruchomienie prac – w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

4. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą:

  - dla zakresu: Remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie miasta Trzemeszna  wynosi: netto ______ zł.

(słownie złotych:…………………………...…………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………….………...) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, powiększona o podatek VAT ______ %, co w wyniku daje cenę brutto ________ zł. (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………..….).

Wartość dla tego zakresu  zamówienia wg orientacyjnej ilości zamówienia  wynosi  :

………………………………….brutto.

- dla zakresu: Remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznych grysami twardymi 
i emulsją asfaltową na terenach wiejskich gminy Trzemeszno wynosi: netto ______ zł.

(słownie złotych:……………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………...) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, powiększona o podatek VAT ______ %, co w wyniku daje cenę brutto ________ zł. (słownie   złotych…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………..…….).

Wartość dla tego zakresu zamówienia wg orientacyjnej ilości zamówienia wynosi  :

………………………………….brutto.

Łącznie należność dla obu zakresów z podatkiem VAT wynosi ………………………… zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….)

5. Termin płatności – w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Przedstawione w ofercie ceny za wykonane prace w okresie obowiązywania umowy nie będą podlegały

żadnej waloryzacji (ceny stałe).

7.Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne 
    w następujących przypadkach:

a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę

od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, z wyjątkiem

okoliczności określonych w art. 145 pzp.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad lub usterek.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia.

8.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego   
    wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot

umowy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot ma wady

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z

przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

11. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikowe polegające na przygotowaniu

powierzchni przed bezpośrednim ułożeniem masy mineralno – asfaltowej w celu dokonania odbioru

częściowego Zaniechanie takiej czynności Zamawiający nie dokona odbioru końcowego wykonanego

zakresu  robót, co skutkować będzie brakiem płatności.

12. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót na piśmie. Dokonanie tego zgłoszenia przez

Wykonawcę stanowi podstawę do pisemnego żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z

przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.

13. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru

końcowego robót. Sporządzenie protokołu odbioru ze szczegółowym obmiarem wykonanych prac

potwierdzającym prawidłowość wykonania będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.

14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający

może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

15. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady lub usterki

nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej,

estetycznej i technicznej.

16. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

-  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

-  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

- Wykonawca nie rozpoczął robót na podstawie danego zgłoszenia określonych robót. Zgodnie z zawartymi zapisami w Części II ust. III pkt 1 SIWZ.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwani 
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

17. Strony ustalają, wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi, a także

dokumentacją techniczną.

18. W wypadku wypowiedzenia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być

wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca

odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a  najpóźniej w terminie 3 dni usunie z terenu

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę

do innych robót,

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy –

Prawo zamówień publicznych.

20. W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny

właściwy ze względu na siedzibę dla Zamawiającego.

Akceptujemy powyższe postanowienia:

Miejscowość:....................................

Data: ................................................

Pieczęć i podpisy osób reprezentujących

Wykonawcę: