Informacja na temat współdziałania w realizacji Powiatowego Programu usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest w roku 2012

W styczniu 2013 r. przedmiotem uchwały Rady Miejskiej był Gminny Program Usuwania Azbestu na lata 2013-2032. Program zakłada priorytety w usuwaniu wyrobów zawierających azbest rozłożone kolejno na lata wykonania zadania Oczyszczania Kraju z Azbestu.       „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku zakłada usunięcie do roku 2032 materiałów budowlanych zawierających azbest. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki                 i wymaga współpracy wielu instytucji, placówek naukowych, a także placówek organów państwowych oraz samorządowych. Program eliminacji azbestu z obszaru Polski jest, więc szczególnym wyzwaniem dla organów samorządowych, bowiem oczyszczanie kraju z azbestu                 na terenie powiatu musi się odbywać w sposób kontrolowany, tak, aby nie powodować zwiększania emisji włókien do środowiska i związanego z tym zagrożenia zdrowia ludności. Udział w usuwaniu azbestu jest wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska.

Gmina Trzemeszno corocznie uczestniczy w realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Środki na finansowanie programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz budżetu Miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości deklarowanej przez podmioty uczestniczące w finansowaniu programu. Co rocznie Burmistrz Miasta i Gminy deklaruje wysokość finansową udziału w Powiatowym Programie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest i zabezpiecza środki w budżecie Miasta i Gminy Trzemeszno, na podstawie uchwały podejmowanej przez Radę Miejską. Od wysokości zadeklarowanej kwoty zależy ilość środków na realizację zadania w roku bieżącym, zgodnie z proporcją wsparcia środków zewnętrznych tj. budżetu powiatu oraz środków WFOŚiGW. W roku 2012 przeznaczono na ten cel 20 000,00, ze względu na pomyślne negocjacje z WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowano jedynie 6 473,43 zł ze środków budżetu Gminy Trzemeszno.

Realizacja zadania odbywa się w dwóch wariantach:

Wariant I

- demontaż (rozbiórka) materiałów zawierających azbest,

- unieszkodliwianie – przygotowanie do transportu – zabezpieczenie folią, załadunek,  transport i przekazanie na składowisko odpadów wykwalifikowane i posiadające odpowiednie pozwolenia na ich unieszkodliwianie.

Wariant II

- unieszkodliwianie – przygotowanie do transportu – zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko odpadów wykwalifikowane i posiadające odpowiednie pozwolenia na ich unieszkodliwianie.

Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości ustalonej co rocznie w Powiatowym Programie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest w odpowiednim % całościowych kosztów związanych z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych, z zastrzeżeniem, że kwota finansowania dla każdej nieruchomości nie może przekraczać 10 000  PLN.

Od roku 2012 demontaż wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych u rolnika stanowi pomoc De Minimis, a koszty wkalkulowywane są do ogólnej kwoty pomocy ze środków unijnych.

W roku 2012 zrealizowano wszystkie złożone i podtrzymane przez wnioskodawców w okresie realizacji zadania wnioski dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest. Łączna ilość zrealizowanych wniosków wynosi 51. Usunięto ponad 113 ton wyrobów zawierających azbest.

Przebieg finansowy realizacji zadania w ostatnich latach przedstawia tabela nr

Tabela 1 Dane finansowe związane z realizacją Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest  w latach 2008-2012

| L.p. |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład gminy | 5000,00 | 15 000,00 | 16 502.00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | Koszt realizacji zadania | 6057,58 | 37 221,90 | 55 411,69 | 43 109,17 | 57 541,55 |
| 3. | Koszty poniesione przez gminę | 1581,63 | 2 886,84 | 16 502,00 | 9 233,26 | 6 473,43 |
| 4. | Łączna kwota dotacji z Powiatu oraz WFOŚiGW | 3974,44 | 26 890,68 | 38 909,69 | 46 953,00 | 51 068,12 |
| 5. | Koszty wnioskodawców łącznie (20%) | 1268,54 | 7 444,38 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Masa unieszkodliwionych odpadów [Mg] | 4,64 | 64,915 | 108,871 | 114,15 | 113,05 |

W 2013 roku Gmina Trzemeszno będzie uczestniczyła w realizacji w/w Programu Powiatowego i przekaże pomoc finansową w kwocie 25.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych groszy 00/100) z budżetu Gminy Trzemeszno.

Ze środków przekazanych przez gminę, ze środków z budżetu powiatu oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wyznaczona kwota nieco ponad  75 000,00 do wykorzystania na cele usuwania wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców Miasta i Gminy Trzemeszno w roku 2013 obecnie 30 mieszkańców gminy zainteresowanych jest już udziałem w programie.

Sporządziła:

Natalia Stachowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

10 kwietnia 2012 r.