Sprawozdanie na temat pozyskiwanych środków zewnętrznych i aktualnie realizowanych projektów przez Referat Inwestycyjny w 2012r.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

1.     Działanie 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla części tzw. Stare Miasto w Trzemesznie etap IV, V i Va (I i II) wraz z dwuetapową modernizacją oczyszczalni ścieków”

Aplikacja Gminy o dofinansowanie przedmiotowego projektu rozpoczęła się w marcu 2012r.  w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Środowisko przyrodnicze .

Wniosek pozytywnie przeszedł wszystkie oceny i znalazł się bezpośrednio na liście  dofinansowania na pierwszym miejscu.

Miasto i Gmina Trzemeszno dnia 08.08.2012 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pomocy.

Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej w tzw. „Starym Mieście” w Trzemesznie oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych, która zrealizowana została w ramach dwóch niezależnych etapów. Budowa wspomnianej kanalizacji sanitarnej podzielona została na trzy etapy – etap IV zrealizowany w 2012r. Natomiast etap Va w 2009r. A etap V w 2010r.

Wybudowana sieć kanalizacji obejmie swym zasięgiem ulice w centrum miasta oraz na jego obrzeżach, na których znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa, zabudowa 
o charakterze usługowym (m.in. Hotel, szkoła, bank, dworzec PKP, przedszkole oraz kościół z towarzyszącymi budynkami kościelnymi). Projekt jest więc skierowany do mieszkańców oraz osób korzystających z usług świadczonych w w/w obiektach.

W ramach projektu wybudowane następujące  rodzaje sieci:

- sieć grawitacyjna – 3758,94 mb,

- sieć ciśnieniowa – 648,63 mb,

- przykanaliki – 4126,30 mb,

- przyłącza – 859 mb. (84 szt.).

Łączna długość sieci wynosi 9392,87 mb.

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej głównej, przykanalików, budowę przepompowni ścieków oraz pompowni przydomowych (studzienek pompowych) i przyłączy.

Całkowita wartość projektu wynosi 8.382.350,51zł. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 6.683.660,46 zł. dofinansowanie do wysokości 3.208.825,00zł.

Złożono wniosek o aneksowanie zapisów umowy o dofinansowanie. Obecnie trwa przez Instytucję Pośredniczącą – tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weryfikacja i ustalenie ostatecznej kwoty refundacji poniesionych kosztów nakładów finansowych  Po podpisaniu Aneksu Gmina odwrotnie złoży wniosek o płatność końcową.

Jest to największy pod względem zakresu jak również wartości uzyskanego dofinansowania projekt, który jest realizowany przez Gminę Trzemeszno w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1) Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo.

Powyższy projekt został zrealizowany w II etapach.

Etap I „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”

Etap  II  „Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec”

Po złożonym wniosku o płatność i pozytywnie przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w roku 2012 otrzymaliśmy refundację w wysokości  1.614.930,75zł. za zrealizowanie II etapu projektu w 2011r.

W 2010r. otrzymaliśmy refundacje w wysokości 561.152,00zł za realizowanie I etapu projektu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytynowo – Bystrzyca

Powyższy projekt został zrealizowany w 2011r.

W następującym zakresie:

- kanały grawitacyjne główne, przyłącza, przykanaliki,

- rurociąg tłoczny, przepompownia PS – 1 przepompownia PS – 2 przepompownia PS – 3

Wartość całkowita projektu opiewała na kwotę 1.946.207,18zł. Z tego koszty kwalifikowane wynosiły 1.475.464,04zł.

Po złożonym wniosku o płatność i pozytywnie przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 2012r. otrzymaliśmy refundacje w wysokości 1.101.980,99zł.

- Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Grabowo, Jastrzębowo, Miaty, Trzemżal, Wydartowo

Powyższy wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2012r.

Przedmiotem wniosku jest zagospodarowanie terenu tj. utwardzenie terenu wokół świetlic kostka brukowa jak również remont schodów zewnętrznych w świetlicach.

Wniosek opiewa na kwotę szacunkową 323.137,92zł.

Z tego koszty kwalifikowane w wysokości 264.770,66zł.

Z tego wnioskowana kwota dofinansowania: 132.385,00zł

Wniosek przeszedł pozytywna weryfikację i znalazł się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe w danym naborze wniosek oczekuje na dostępność środków finansowych i podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

1.  Przebudowa drogi gm. w m. Kruchowo na długości 1151,00 mb zadanie zostało zrealizowane w 2012r. w następującym zakresie:

Wykonanie podbudowy z tłucznia wapiennego,

wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego.

Całkowita wartość zadania: 358.144,18zł.

Finansowanie inwestycji:

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 125.000,00zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolni etap II” zadanie zostało zrealizowane w 2012r. W następującym zakresie:

długość kanalizacji grawitacyjnej głównej z rur PVC -U Ф 0,20m L=737,0m

długość przykanalików (45szt.) L=304,0m

długość przyłączy kanalizacyjnych (3szt.) L=27,0m

długość sieci wodociągowej głównej z rur PVC Ф 160,110i 90mm L=961,0m

długość przyłączy wodociągowych z rur PE Ф 40mm (45szt.) L=317,0m

Na powyższe przedsięwzięcie została otrzymana pożyczka preferencyjna w wysokości 162.000,00zł.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  z możliwością jej umorzenia do kwoty 32.400,00zł.

Sporządził:

Paweł Piechowiak -  Kierownik Referatu Inwestycyjnego

Trzemeszno, dnia 10.05.2013r.