Trzemeszno, dnia 31.07.2013r.

RI. 271.5.1.2013

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej łącznika od ul. Kopernika do ul. Szkolnej.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm. wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:
Dotyczy par 8 projektu umowy
Czy Wykonawca przedstawiając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia zaplecza, sprzętu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w par 8 projektu umowy?

Odpowiedź:
Zgodnie z zawartymi zapisami w SIWZ Zamawiający wymaga na etapie składania ofert opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Pytanie 2:
Dotyczy par 9 pkt 3 projektu umowy
Proponujemy wykreślenie zapisu par 9 pkt 3 projektu umowy i zastąpienie go następującym:

"3) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości użytych przez Wykonawcę materiałów i wykonanych prac, w ilości zgodnej z SST"

Odpowiedź:
Zamawiający pozostaje przy zapisach w par. 9 pkt 3 umowy.

Pytanie 3:
Dotyczy par 12 pkt 1 lit. a) projektu umowy
Wykonawca proponuje dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji)

Odpowiedź:
Zamawiający nie dodaje zapisów do umowy.

Pytanie 4:
Dotyczy par 12 pkt 1 lit. b) tiret pierwszy i tiret drugi projektu umowy
Wnosimy o zmianę w par 12 pkt 1 lit. b) tiret pierwszy i tiret drugi projektu umowy słowa "opóźnienie" na słowo "zwłoka"
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:
Zamawiający w par. 12 pkt 1a) umowy zastępuje słowa „opóźnienie” na słowo „”zwłoka”

Pytanie 5:
Dotyczy projektu umowy
Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem par. 11 ust. 1c) umowy Wykonawca zwraca się pisemnie do Zmawiającego. Zamawiający po przeanalizowaniu złożonego wniosku podejmie ostateczną decyzje o ewentualnych robotach dodatkowych/zamiennych.

Pytanie 6:
Zamawiający w SIWZ zwraca uwagę aby wykonać kosztorys metodą szczegółową z uwzględnieniem opisu i ilości. Czy należy rozumieć iż należy przygotować kosztorys w programie kosztorysowym uwzględniającym dokładnie wszystkie elementy jednostkowe (robocizna, materiał, sprzęt) oraz narzuty? Czy należy to rozumieć jako wykonanie kosztorysu jak załączony załącznik w formacie PDF?

Odpowiedź:
Kosztorys szczegółowy to wycena szczegółowa poszczególnych robót wymieniająca spis tych robót i koszty konieczne do ich wykonania w rozbiciu na koszty robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys metodą szczegółową ma być sporządzony na podstawie załączonego kosztorysu bądź przedmiaru.

z up. Burmistrza
/-/ Tomasz Gorczycki
Sekretarz