Załącznik Nr 5 do protokołu

Nr  LIV/2006 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie

odbytej w dniu 20 marca 2006 r.

Uchwała Nr LIV/317/2006

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą                               Nr XXVIII/181/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.06.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno

Rada Miejska

uchwala, co następuje

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXVIII/181/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia                 28 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno zmienionej; uchwałą Nr XL/254/2005 z dnia 5 maja 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- W pkt. 6.2. rozdziału 6 – w wykazie zadań przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Wymysłowo” oznaczonego kodem KMDW.

- W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany w rubryce Razem automatycznie ulegają zmianie zaplanowane kwoty finansowe.

§ 2

Pozostałe zapisy zawarte w załączniku pozostają bez zmian z wyjątkiem korekty prawidłowego podsumowania kwot w rubrykach – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Michał Gwiazda

### Załącznik Nr 1

### 2.	Zadania przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

###### W tabeli 19 zawarta jest lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno na okres 2005 – 2009 wraz z podaniem źródła finansowania.

###### Lista zadań przyjętych do realizacji w latach 2005-2009 wraz ze źródłami finansowania

| kod | Nazwa zadania | Razem | Własne | Poza-budże-towe | 2 005 |  | 2 006 |  | 2 007 |  | 2 008 |  | 2 009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Własne | Poza-budże-towe | Własne | Poza-budże-towe | Własne | Poza-budże-towe | Własne | Poza-budże-towe | Własne | Poza-budże-towe |
| 16.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Niewolno-Trzemeszno | 1 929 387 | 482 347 | 1 447 040 | 482 347 | 1 447 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo - Niewolno | 2 150 000 | 537 500 | 1 612 500 | 537 500 | 1 612 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9 | III etap kanalizacji Starego Miasta | 824 739 | 206 185 | 618 554 | 206 185 | 618 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.16 | Kanalizacja os. Mogileńskie | 900 000 | 225 000 | 675 000 |  |  |  |  | 112 500 | 337 500 | 112 500 | 337 500 |  |  |
| 22.15 | Kanalizacja os. Sportowe | 1 900 000 | 475 000 | 1 425 000 |  |  |  |  | 237 500 | 712 500 | 237 500 | 712 500 |  |  |
| 22.1 | Modernizacja składowiska odpadów | 997 000 | 299 100 | 697 900 |  |  |  |  |  |  | 149 550 | 348 950 | 149 550 | 348 950 |
| KPK | Koncepcja programu kanalizacji | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| INW | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w okolicy Izopolu (wykup, scalenie gruntów, uzbrojenie | 400 000 | 400 000 | 0 |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPSW | Dokończenie wodociągowania | 200 000 | 50 000 | 150 000 | 25 000 | 75 000 | 25 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |  |
| KMDM | Drogi Gminne - obszary miejskie | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gminne Centrum Informacji | 245 000 | 195 000 | 50 000 |  |  |  |  | 65 000 | 16 667 | 65 000 | 16 667 | 65 000 | 16 667 |
| KMDW | Drogi Gminne - obszary wiejskie Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Wymysłowo | 1.124.891 | 168.734 | 956.257 |  |  |  |  | 168.734 | 956.257 |  |  |  |  |
| KPSW | Program modernizacji świetlic wiejskich | 180 000 | 180 000 | 0 |  |  |  |  | 60 000 |  | 60 000 |  | 60 000 |  |
| 22.14 | Modernizacja kompleksu Łazarza | 2 168 338 | 0 | 2 168 338 |  | 2 168 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KPRS | Remont budynku świetlicy w Lubiniu – adaptacja na cele kulturalno - rekreacyjne | 1.090.786 | 640.786 | 450.000 | 195.084 | 112.514 | 445.702 | 337.486 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | 14.360.141 | 4.009.652 | 10.350.589 | 1.546.116 | 6.083.346 | 920.702 | 462.486 | 643.734 | 2.022.924 | 624 550 | 1 415 617 | 274 550 | 365 617 |

Źródło: opracowanie Inwest Consulting S.A. na podstawie danych Urzędu Gminy w Trzemesznie

Jednostką odpowiedzialną za ralizację wszystkich zadań jest Urząd Gminy w Trzemesznie.

I Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Michał Gwiazda

UZASADNIENIE

Wprowadzenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach Planu Rozwoju Lokalnego jest konieczne ze względu na wymogi formalno – prawne konieczne do przedłożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej – wniosku             o pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszony Konkurs przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Priorytecie III dla działań 3.1 (obszary wiejskie) i działań 3.2 (obszary podlegające restrukturyzacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – ZPORR) stwarza szansę (należy zaznaczyć dużo mniejszą                    w porównaniu z naborem w rundzie zasadniczej – czerwiec 2006, zwarzywszy na bardzo ograniczoną pulę dostępnych środków finansowych pozostałych do podziału) pozyskania środków na zgłoszony projekt.

Należy nadmienić, że drugi projekt inwestycyjny, który jest planowany do zgłoszenia w przedmiotowym konkursie, a dotyczący „Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                   i tłocznej – Osiedle Sportowe w Trzemesznie” został już ujęty na etapie opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego i sporządzonego dla niego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwalonego przez Radę Miejską w Trzemesznie w dniu 28.06.2004 r.

Burmistrz

/-/ Marek Gotowała

Sporządził:

mgr Paweł Piechowiak

Kierownik Działu

Inwestycyjno – Gospodarczego

Trzemeszno, 14.03.2006 r.